| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ БАЙМАК РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ЙЫЛАЙЫР АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХӘКИМИӘТЕ 453653,Башкортостан Республикаһы, Баймақ районы Урғаза ауылы, Һ.Дәүләтшина урамы, 1 Тел.: 4-54-19 |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЯ ЗИЛАИРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН 453653,Республика Башкортостан, Баймакский район с.Ургаза, ул. Х.Давлетшиной, 1 Тел.: 4-54-19 |
| --- | --- | --- |

КАРАР							ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» март 2016 йыл 	                      № 62                      «14» марта 2016 года

«Об организации безаварийного пропуска «Паводка-2016 г.»

В соответствие с Законом Российской Федерации от 21.12.1994 года № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Распоряжения Правительства Республики Башкортостан от  26 февраля  2016  года № 161-р, в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к безаварийному пропуску весеннего половодья на территории муниципального района Баймакский район РБ в 2016 году, а также защиты населения и сохранения материальных ценностей Администрация сельского поселения Зилаирский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан

постановляет:

- Утвердить состав противопаводковой комиссии муниципального района Баймакский           район с распределением обязанностей (приложение № 1);

- Утвердить согласованный план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на   территории муниципального района Баймакский район (приложение № 2);

- Контроль за выполнением данного постановления возложить на зам.главы-землеустроителя Губайдуллина И.Х.

Глава сельского поселения

Зилаирский сельсовет:                                                           Сафин Г.А.

#### Приложение № 1 к постановлению

Администрации сельского поселения

Зилаирский сельсовет МР Баймакский

район Республики Башкортостан

от «14» марта  2016 г.  № 62

Согласованный состав   противопаводковой комиссии

сельского поселения Зилаирский сельсовет МР Баймакский район:

Председатель комиссии: Сафин Г.А. – глава сельского поселения;

Члены комиссии:

-  Ишмухаметов И.М. – директор МУП ЖКХ «Ургаза»;

-  Исламгулова Р.З. – главный врач Зилаирской СУБ;

-  Искаков И.Ф – мастер п/о ЗАПК;

-  Хасьянова Г.М. – директор МОБУ СОШ с.Ургаза;

-  Пуликов М.И. – депутат округа № 3;

-  Кадыров Р.М. – депутат округа №4;

- Мухаметгалеев Р.М. – директор Зилаирского филиала ГУСП МТС «Зауралье»;

- Жиденко А.Н. – инженер «Башмелиоводхоз»

Управляющий Делами                             Х.Г. Клысова

#### Приложение № 2 к постановлению

Администрации сельского поселения

Зилаирский сельсовет МР Баймакский

район Республики Башкортостан

от «14» марта  2016 г.  № 62

# План

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории муниципального района Баймакский район  РБ в 2016 году

| № п.п | Наименование мероприятий | Срок исполн. | отв. За исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание противопаводковых комиссии на территории СП Зилаирский сельсовет | до 14.03.16 | председатель комиссии |
| 2 | Обследование состояния готовности гидротех-нических сооружений | до 25.03.16 | Комиссия |
| 3 | Определить населенные пункты, складские хозяйства, животноводческие фермы, материальные ценности, которые могут быть затоплены паводковыми водами. Разработка планов предупредительных работ. | с 01.04.2016 | Комиссия |
| 4 | Проверка готовности сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | с 01.04.16 | Комиссия |
| 5. | Проверка ремонтных работ, очистка от снега и наледи водосбросов, опорожнение водоемов сезонного регулирования | к 25.03.16 | Жиденко А.Н. |
| 6 | Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц на объектах, создание аварийных бригад, обеспечение их необходимыми средствами, транспортом, аварийным запасом материалов. Проведение инструктажа. | с 25.03.16 | руководители организаций, |
| 7. | Заключение договора с бригадой взрывников на проведение работ по ликвидации ледяных заторов | до 25.03.16 | Старосты, депутаты деревень |
| 8. | Обеспечение сохранности опор линий связи, электропередачи | 1.04.16 | электросеть Гиззатуллин М. |
| 9. | Проведение инвентаризации мест захоронения, неорганизованных скоплений бытовых и промышленных отходов и проведение работ по предотвращению загрязнения и засорения водоемов | к 1.04.16 | Комиссия |
| 10 | Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения из зон затопления | к 1.04.16 | глава СП, директор БСХТ, МТС «Зауралье» |
| 11 | Эвакуация до начала половодья скота из животноводческих ферм, расположенных в районах возможного затопления | до 10.04.16 | главы КФХ |
| 12 | Организация проведения комплекса санитарно-гигиенических противоэпидемических мероприятий в районах со сложной паводковой обстановкой. | Постоянно | Исламгулова Р.З.–глав.врач Зилаирской СУБ |
| 13 | Оперативное регулирование режимов работы водохранилищ | по графику | Комиссия |

Управляющий Делами                                 Х.Г.Клысова